Silver Voice STT 학습 데이터 정렬 및 Forced Alignment 적용 기록

작성일: 2026-07-01 | 목적: 60세 이상 고령자 발화 STT fine-tuning 모델 학습 데이터 개선

핵심 결론 현재 문제의 본질은 모델 크기보다 학습 데이터 정렬이다. 평가용으로는 WAV와 라벨을 파일명 또는 sample ID로 1:1 매칭해 CER/WER을 계산하는 방식이 타당하지만, fine-tuning 학습용으로는 answer 음성 구간과 answer 텍스트가 짧고 정확하게 맞는 형태가 필요하다.

# 1. 프로젝트 목표

Silver Voice STT의 최종 목표는 프론트엔드나 백엔드 자체가 아니라, 60세 이상 고령자의 발화를 더 정확하게 텍스트로 변환할 수 있는 한국어 STT fine-tuning 모델을 만드는 것이다. 프론트엔드와 백엔드는 학습된 모델의 성능을 확인하기 위한 테스트 환경으로 본다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | 60세 이상 고령자의 실제 발화 음성 |
| 출력 | 정확한 한국어 STT 텍스트 |
| 기반 모델 | Whisper 계열, 우선 openai/whisper-large-v3 |
| 학습 방식 | LoRA fine-tuning |
| 목표 산출물 | base Whisper + 고령자 음성 특화 LoRA adapter |

# 2. 현재까지의 주요 실험 결과

| 구분 | 데이터/환경 | 결과 | 해석 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU 초기 학습 | 노트북 CPU, 약 2GB 수준 실험 데이터 | WER 약 123%, CER 약 94% | 학습 파이프라인 확인 목적. 성능 확보 단계는 아니었음. |
| NAS whisper-small | NAS RTX 5090, train 약 10,637개 | test WER 약 197%, CER 약 151% | GPU 학습과 저장은 성공했지만 데이터 정렬 품질이 낮았음. |
| large-v3 baseline | 원본 openai/whisper-large-v3, 100개 샘플 | WER 약 81.2%, CER 약 64.9% | small보다 출발점이 낫지만 고령자 데이터 특화 필요. |
| 라벨 검증 | 전체 라벨 2,923개 중 WAV 매칭 799개 | 검증 통과 567개, 평균 CER 약 44.99% | 학습 전 라벨-음성 품질 필터링 단계로 활용. |

# 3. 현재 문제 사항

AI-Hub 원천 WAV에는 질문자와 답변자의 음성이 같이 들어 있지만, 우리의 목표는 고령자 답변자의 발화를 정확하게 인식하는 모델을 만드는 것이다.

WAV 구조: 질문자 음성 + 60세 이상 답변자 음성

라벨 구조: qa[].question + qa[].answer

부족한 정보: 각 question/answer가 실제 WAV의 몇 초부터 몇 초까지인지에 대한 정밀 timestamp

학습 장애: full 라벨 텍스트가 길어 Whisper decoder의 약 448개 target token 제한을 자주 초과

결과: 검증 통과 manifest 567개 중 실제 학습에는 157개만 사용됨

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| train | 453개 중 318개가 440토큰 초과 |
| valid | 57개 중 44개가 440토큰 초과 |
| test | 57개 중 47개가 440토큰 초과 |
| 결론 | full WAV + full 라벨 방식은 평가에는 가능하지만 fine-tuning 학습 단위로는 부적합 |

# 4. 평가 방식과 학습 방식의 분리

파일명 또는 sample ID 기준으로 WAV와 라벨을 1:1 매칭하고 STT 결과와 정답 문장을 정규화해 CER/WER을 계산하는 방식은 평가와 라벨 검증에는 적합하다. 하지만 긴 WAV 전체와 긴 라벨 전체를 그대로 학습에 넣으면 토큰 제한과 음성-텍스트 불일치가 생긴다.

| 용도 | 권장 방식 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 평가/검증 | WAV 전체 + 라벨 전체를 파일 단위로 비교 | baseline, 라벨 품질 검증, 학습 전후 비교에 적합 |
| fine-tuning 학습 | 짧은 answer 음성 clip + 해당 answer 텍스트 | 토큰 제한과 질문자 음성 혼입 문제를 줄임 |

# 5. Forced Alignment 적용 방향

Forced alignment는 STT 결과와 라벨을 비교하는 방식이 아니라, 이미 알고 있는 정답 텍스트를 원본 오디오에 맞춰 각 단어 또는 문자 단위의 timestamp를 계산하는 방식이다. 이 방식으로 question/answer turn별 start/end를 추출하고, answer 구간만 학습 clip으로 만들 수 있다.

라벨 JSON의 qa 순서대로 question/answer 텍스트를 하나의 문자열로 연결한다.

원본 WAV 전체와 이미 알고 있는 라벨 텍스트를 forced alignment 도구에 넣는다.

각 단어 또는 문자에 대한 timestamp를 계산한다.

qa turn 경계에 맞춰 question/answer별 start/end를 추출한다.

answer turn만 오디오 clip으로 저장한다.

answer clip + answer text 형태의 학습 manifest를 생성한다.

기대 효과 질문자 음성을 학습 정답에서 제외하고, 긴 full 라벨을 짧은 answer 단위로 분리할 수 있다. 결과적으로 440토큰 초과 문제를 줄이고, 한 WAV에서 여러 개의 학습 샘플을 확보할 수 있다.

# 6. Bundle에 추가한 파일

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| services/training_pipeline/scripts/prepare_forced_aligned_aihub_dataset.py | WAV + 라벨 텍스트로 timestamp를 만들고 answer-only clip manifest를 생성 |
| scripts/prepare-nas-forced-answer-manifest.sh | NAS에서 forced alignment manifest 생성을 실행하는 wrapper |
| scripts/check-nas-forced-alignment-env.sh | torchaudio, MMS_FA, CUDA 환경 확인 |
| services/training_pipeline/requirements-forced-alignment.txt | 선택 의존성 torchaudio 기록 |

# 7. NAS 실행 절차

새 ZIP을 NAS에 업로드한 뒤 기존 bundle을 백업하고 새 bundle을 압축 해제한다.

cd ~/nas_private OLD=nas_training_bundle_before_forced_align_$(date +%Y%m%d_%H%M%S) mv nas_training_bundle "$OLD" python3 -m zipfile -e nas_training_bundle.zip nas_training_bundle mkdir -p nas_training_bundle/reports cp -r "$OLD/reports/label_validation" nas_training_bundle/reports/ 2>/dev/null ¦¦ true cd nas_training_bundle source ~/nas_private/stt-venv/bin/activate

forced alignment 환경을 확인한다.

bash scripts/check-nas-forced-alignment-env.sh

torchaudio가 없으면 torch를 교체하지 않도록 --no-deps로 설치한다.

python3 -m pip install --no-deps torchaudio bash scripts/check-nas-forced-alignment-env.sh

먼저 3개 샘플만 생성해 clip 경계가 자연스러운지 확인한다.

LIMIT=3 \ OUTPUT_DIR="processed/modern_story_forced_answer_test_v1" \ bash scripts/prepare-nas-forced-answer-manifest.sh

생성 결과를 확인한다.

cat processed/modern_story_forced_answer_test_v1/dataset_summary.json wc -l processed/modern_story_forced_answer_test_v1/train.jsonl find processed/modern_story_forced_answer_test_v1/clips -name "*.wav" ¦ head -10

# 8. 검수 기준과 다음 단계

LIMIT=3 또는 LIMIT=5로 생성한 answer clip을 직접 들어보고 시작/끝 경계가 자연스러운지 확인한다.

empty_alignment_text 또는 alignment_failed가 많이 나오면 uroman romanization 또는 alignment 전처리 방식을 보완한다.

clip 경계가 안정적이면 검증 통과 567개 전체에 forced alignment를 적용한다.

생성된 answer-only manifest의 token length 분포를 다시 확인한다.

먼저 small 또는 medium으로 빠른 학습 검증을 하고, 성능 개선이 보이면 large-v3 LoRA로 확장한다.

현재 의사결정 모델을 무작정 더 크게 돌리기보다, 학습 데이터의 음성-텍스트 정렬 품질을 먼저 개선한다. 이 과정이 60세 이상 고령자 STT fine-tuning 모델의 성능 개선에 가장 직접적으로 연결된다.